Załącznik nr 4

UMOWA GOSR.271.4.2020 - WZÓR

zawarta w dniu ……………………. 2020 roku w ………………………

pomiędzy:

Gminą Wojsławice z siedzibą w ul. Rynek 30, 22-120 Wojsławice, NIP: 563-215-83-53,

reprezentowaną przez:

Henryka Gołębiowskiego – Wójta Gminy Wojsławice

przy kontrasygnacie Elżbiety Iwasiuk – Skarbnik Gminy

zwaną dalej Zamawiającym

a

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

reprezentowaną przez:

………………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej Wykonawcą.

W wyniku wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. 2019 poz. 1843 ze zm. ) w trybie przetargu nieograniczonego na „Aranżacja i wyposażenie wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej” realizowanego przez Gminą Wojsławice, zostaje zawarta umowa następującej treści:

§1

- Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest wykonanie dostaw z elementami robót budowlanych, polegających na aranżacji i wyposażeniu wnętrza Synagogi w celu przystosowania na Izbę Tradycji Ziemi Wojsławickiej, współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działania 7.1 Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

- Szczegółowy  opis   robót budowlanych  oraz  szczegółowe  specyfikacje technicznych, funkcjonalnych i użytkowych minimalnych wymagań wyposażenia zostały określone w  Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej,  STWiOR oraz ofercie Wykonawcy.

- Wykonawca zobowiązuje  się  do  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa normami i zasadami sztuki budowlanej a także zgodnie z najlepszą wiedzą i doświadczeniem Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności.

- Całe wyposażenie, stanowiące przedmiot zamówienia, musi być fabrycznie nowe oraz -jeśli  dotyczy - musi  posiadać  aktualne  atesty,  deklaracje  lub  certyfikaty    na bezpieczeństwo  i  zgodność  z  wymaganiami  polskich  i  europejskich  norm  oraz  karty gwarancyjne i niezbędne instrukcje w języku polskim.

- Wykonawca oświadcza, że wyposażenie stanowiące przedmiot zamówienia stanowi jego wyłączną własność i są wolne od wad fizycznych i prawnych.

- Wykonawca będzie zobowiązany przedstawić do akceptacji dokumentację techniczną, wykonawczą, warsztatową oferowanego wyposażenia w terminie 14 dni od dnia podpisania umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest złożyć Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy   kosztorysy ofertowe z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia wyszczególniony w dokumentacji projektowej i STWiOR. . Kosztorys ofertowy będzie służył jedynie do obliczenia należnego wynagrodzenia wykonawcy w przypadku odstąpienia od umowy, dozwolonej zmiany umowy w zakresie dotyczącym przedmiotu zamówienia lub rezygnacji zamawiającego z wykonania części przedmiotu umowy, a podane stawki w przypadku wystąpienia robót zamiennych.

8. Zamawiający  wymaga  aby  wszyscy  pracownicy  wykonujący  na polecenie   i   pod nadzorem kierownictwa  budowy  konkretne  prace  fizyczne  związane  z  wykonywaniem  robót instalacyjno-budowlano-montażowych  zatrudnieni  byli  na  podstawie  umowy  o pracę, jeżeli wykonywanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu przepisów kodeksu pracy.  Powyższy obowiązek  nie  dotyczy  osób pełniących samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, tj. kadry  kierowniczej  budowy – kierownika  budowy,  kierowników  robót. Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:

a) żądania oświadczeń i wglądu do dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny,

b) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.

9. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie Zamawiającego w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane wyżej czynności w trakcie realizacji zamówienia, oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem liczby tych osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

10. Niezłożenie przez wykonawcę w wyznaczonym przez zamawiającego terminie żądanych przez zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane wyżej czynności.

11. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.

12. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu umowy przy pomocy osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia oraz wyposażonych w odpowiedni sprzęt i narzędzia, jak również do oznakowania terenu budowy, zapewnienia nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia przeciwpożarowego, usuwania na bieżąco awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania zabezpieczeń w rejonie prowadzonych robót.

§2

1. Strony określają  łączną ryczałtową cenę za wykonanie przedmiotu niniejszej Umowy, ustaloną  na  podstawie  oferty  Wykonawcy  w  wysokości  .................................................  zł  brutto  (słownie: ................................ złotych).

2. Wynagrodzenie ryczałtowe wskazane w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty i nakłady Wykonawcy niezbędne do poniesienia dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, bez względu na faktyczny zakres działań niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy w szczególności: robociznę, materiały, urządzenia, sprzęt, oznakowanie, wszelkie zabezpieczenia, pomiary, ekspertyzy, dokumentację po wykonawczą, zaplecze, przygotowanie dokumentów odbiorowych, przeglądy gwarancyjne, usuwanie  ewentualnych wad i usterek w okresie rękojmi i gwarancji.

3.	Wynagrodzenie podane w Formularzu ofertowo-cenowym Wykonawcy, nie podlega podwyższeniu w okresie realizacji niniejszej umowy, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

4.	Faktura płatna będzie na konto Wykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. Za termin zapłaty uznaje się dzień, w którym Zamawiający polecił swemu bankowi przelać na wskazane konto Wykonawcy kwotę wynikającą z prawidłowo wystawionej faktury.

§3

- Podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktury będzie „Protokół odbioru” w całości wypełniony i podpisany przez obie Strony bez zastrzeżeń.

- Zamawiający dokona zapłaty za realizację przedmiotu umowy na podstawie prawidłowo wystawionej faktury, dostarczonej do siedziby Zamawiającego ul. Rynek 30 22-120 Wojsławice w terminie do 30 dni od daty jej otrzymania.

- Płatność uważana będzie za zrealizowaną w dniu, w którym Bank obciąży konto Zamawiającego.

4.	Płatność będzie realizowana przelewem, na konto wskazane przez Wykonawcę na wystawionej fakturze.

5.   Wykonawca nie może dokonać cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy ani regulować ich w drodze kompensaty bez pisemnej zgody Zamawiającego.

§4

1. Strony ustalają termin wykonania  przedmiotu umowy – do dnia 31.10.2020 r.

2. Za  termin  wykonania  przedmiotu  niniejszej  Umowy  strony  przyjmują  sporządzenie i  podpisanie  bezusterkowego  protokołu  odbioru, wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji, w tym z niezbędnymi atestami, certyfikatami, kartami gwarancyjnymi, instrukcjami obsługi,  zgodnie z warunkami określonymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz ofercie Wykonawcy.

3. Stwierdzenie usterek, czy wad podczas dokonywania odbioru przesuwa termin odbioru o czas niezbędny na usunięcie usterek (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), w okresie tym nie będą naliczane kary umowne za opóźnienie.

4. Po upływie terminu określonego w ust. 3, Strony ponownie przystąpią do czynności odbioru przedmiotu umowy.

§5

1.   Do obowiązków Zamawiającego należy:

1)  przekazanie obiektu w terminie do siedmiu dni przed planowanym terminem rozpoczęcia robót – zgodnie z informacją przekazaną przez Wykonawcę.

2) terminowa zapłata wynagrodzenia określonego w § 2 niniejszej Umowy,

3) współpraca z Wykonawcą w celu terminowego wykonania przez niego zobowiązań oraz  informowanie Wykonawcy o zmianach i sytuacjach, które mogłyby wpłynąć na wykonanie przedmiotu Umowy.

4) odbiór przedmiotu niniejszej Umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 6,

2.   Do obowiązków Wykonawcy należy:

1) realizacja  przedmiotu  niniejszej  Umowy  z  uwzględnieniem  wszystkich  wymagań określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dokumentacji technicznej STWiOR oraz zgodnie z niniejszą umową,

2) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie ze swoją najlepszą wiedzą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

3) terminowa  dostawa  wyposażenia,

4) zapewnienie przeglądu gwarancyjnego przedmiotu umowy,

5) zgłaszanie na piśmie Zamawiającemu okoliczności i komplikacji utrudniających lub uniemożliwiających  realizację  umowy,  a  w  szczególności  utrudniających  lub uniemożliwiających realizację przedmiotu umowy w terminie,

6) wydanie  Zamawiającemu  wszelkich  dokumentów  (atesty,  certyfikaty,  karty gwarancyjne,  protokoły  przekazania, istrukcje obsługi),  na etapie odbioru zamówienia,

7) ponoszenie  wszelkich  kosztów  związanych  z  realizacją  dostawy,  w  tym  kosztów transportu, opakowania, rozładunku, montażu i przeszkolenia wskazanych  pracowników z obsługi sprzętu.

§6

1.  Wykonawca  dostarczy  i zamontuje wyposażenie   będące  przedmiotem  zamówienia  do  budynku przy ul. Rynek 20A w Wojsławicach wraz  z  dokumentacją,  w  tym  z  niezbędnymi  atestami, zgodnie z warunkami określonymi w przetargu oraz ofercie Wykonawcy.

2.  Przejęcie przedmiotu umowy nastąpi na podstawie protokołu odbioru podpisanego przez upoważnionych przedstawicieli obu Stron Umowy.

3.   W   przypadku   stwierdzenia   podczas   odbioru   usterek lub wad, Zamawiający  odmawia  odbioru  przedmiotu  umowy  do  czasu  usunięcia  tych  usterek (wad) Wykonawca  zobowiązuje  się  do  niezwłocznego  usunięcia  usterek (wad) lub  wymiany elementów  produktu  lub  całości  na  inny  wolny  od  wad.

4. Do protokołu odbioru Wykonawca dołączy pisemne oświadczenie o stanie zobowiązań Wykonawcy w stosunku do podwykonawców lub w stosunku do dalszych podwykonawców lub między dalszymi podwykonawcami. Wraz ze wskazaniem stanu rozliczeń z podwykonawcami lub podwykonawców z dalszymi podwykonawcami lub między dalszymi podwykonawcami Wykonawca załączy dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

5. W przypadku, gdy termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przypadał będzie po terminie zapłaty faktury na rzecz Wykonawcy, Zamawiający dokona zapłaty na rzecz Wykonawcy za wykonany przedmiot umowy dopiero po zapłaceniu przez Wykonawcę podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy za wykonany przez niego zakres robót.

6. Warunkiem uregulowania faktur wystawionych Zamawiającemu przez Wykonawcę jest udokumentowanie dokonania zapłaty przez Wykonawcę wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich zakresy robót poprzez dołączenie do faktur dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom.

7. Przez dowody, o których mowa w ust. 5 i 6 należy rozumieć oryginał oświadczenia podwykonawcy potwierdzający dokonanie zapłaty należnej kwoty podwykonawcy wraz z załączeniem dowodu przelewu.

§7

1.  Wykonawca  oświadcza,  że  dostarczony  przedmiot  umowy  będzie wolny od wad fizycznych i prawnych.

2.  Na  przedmiot umowy  Wykonawca  udziela rękojmi na okres równy okresowi gwarancji od terminu odbioru.

3.   Wykonawca  udziela  gwarancji  na  okres  ......... miesięcy. Bieg  terminu  gwarancji  rozpoczyna  się od  dnia  podpisania  bezusterkowego protokołu odbioru przedmiotu niniejszej Umowy.

4.  Uprawnienia Zamawiającego wynikające z rękojmi będą egzekwowane niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji.

5. Wykonawca zapewni rozpoczęcie usuwania usterki/wady w czasie nie dłuższym niż 3 dni od zawiadomienia faxem, e-mailem lub telefonicznie chyba że (w szczególności ze względów technicznych) jest oczywiste, iż usterek/wad tych nie da się usunąć ww. terminie wówczas termin usunięcia wad zostanie uzgodniony miedzy stronami.

6. W   przypadku,   gdy   Wykonawca   nie   usunie   wad   w   terminie   wskazanym   przez Zamawiającego,  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  dokonania  naprawy  na  koszt Wykonawcy,  przez  zatrudnienie  własnych  specjalistów  albo  przez  zlecenie  napraw specjalistom strony trzeciej –bez utraty praw wynikających z rękojmi.

7. Wszystkie reklamacje będą zgłaszane przez Zamawiającego i potwierdzane pisemnie (faxem lub e-mailem) w terminie miesiąca od dnia wykrycia wady.

8. W okresie gwarancji naprawy przedmiotu umowy niepowstałe z winy Zamawiającego lub użytkownika wykonywane będą bezpłatnie. Naprawy będą wykonywane  w  miejscu,  gdzie  produkty się znajdują, w przypadku, gdyby wykonanie naprawy  na  miejscu  okazało  się  niemożliwe,  Wykonawca  na  własny  koszt  zabierze produkt do naprawy i dostarczy wolny od wad.

9. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji dwukrotnej naprawy danego produktu, gdy    wyrób  nadal  wykazuje  wady  uniemożliwiające  użytkowanie  zgodnie  z przeznaczeniem,  Wykonawca  dostarczy  nowy  wyrób,  wolny  od  wad  zgodnie  z warunkami gwarancji.

10. Okres gwarancji przedłuża się każdorazowo o czas naprawy.

11. W przypadku dostarczenia przez Wykonawcę kart gwarancyjnych obejmujących przedmiot umowy bądź jego elementy, w razie sprzeczności z zapisami niniejszej umowy, zastosowanie znajdą postanowienia korzystniejsze dla Zamawiającego – wedle jego wyboru.

§8

- W przypadku niedochowania terminu, określonego w § 4 ust. 1, z przyczyn powstałych po stronie Wykonawcy, Zamawiający naliczy Wykonawcy karę umowną za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wysokości 0,5% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

| 2. | W | przypadku | przekroczenia maksymalnego | terminu na | naprawę, | określonego |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | w § 7 ust. 5 niniejszej umowy, Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,2% |
|  | wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. – za każdy rozpoczęty |
|  | dzień zwłoki. |  |  |  |
| 3. | W | przypadku | naruszenia przez Wykonawcę | postanowień | zawartych | w umowie, |
|  | w szczególności niewywiązanie się z obowiązków określonych w § 7 w okresie |
|  | gwarancji, Zamawiający naliczy karę umowną za każde naruszenie w wysokości 1% |
|  | wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1. |  |  |

- W przypadku opóźnienia powyżej 14 dni roboczych od terminu wyznaczonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w terminie kolejnych 14 dni od dnia zaistnienia zdarzenia uzasadniającego skorzystanie z umownego prawa do odstąpienia i naliczenia kary umownej z tego tytułu w wysokości 20% wartości brutto przedmiotu umowy, o której mowa w § 2 ust. 1.

- Zamawiający rości sobie prawo a Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych, o których mowa w niniejszym paragrafie, z wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy brutto, o którym w § 2 ust. 1. Zapłata kary umownej nastąpi na podstawie noty wystawionej przez Zamawiającego i w terminie w niej określonym.

- Zapłata kar umownych nie wyłącza odpowiedzialności odszkodowawczej (uzupełniającej) Wykonawcy wobec Zamawiającego, na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym w zakresie przekraczającym wysokość kar umownych.

- Wykonawca zapłaci kary umowne za oddelegowanie do wykonywania prac wskazanych w §1 ust. 8 osób niezatrudnionych na podstawie umowy o pracę – w wysokości 250,00 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek (kara może być nakładana wielokrotnie w związku z wykonywaniem prac przez tą samą osobę, jeżeli zamawiający podczas kolejnej kontroli stwierdzi, że nie jest ona zatrudniona na umowę o pracę).

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- w wysokości 500 zł z tytułu nieprzedłożenia -  w terminie wskazanym przez Zamawiającego (nie krótszym niż 3 dni od dnia doręczenia wezwania), dokumentów lub wyjaśnień, o których mowa w § 1 ust. 8 lub ust. 9 umowy, za każdy stwierdzony przypadek.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 500 zł z tytułu zwłoki w złożeniu dokumentów wskazanych w § 1 ust. 6 lub ust. 7 ponad termin określony w tych postanowieniach;

- za każde dokonanie przez Zamawiającego bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, w wysokości 1000 zł kwoty wynagrodzenia wypłaconej przez Zamawiającego bezpośrednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

- za nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, w wysokości 100,00 zł za każdy dzień zwłoki od dnia upływu terminu zapłaty do dnia zapłaty,

- za nieprzedłożenie do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w terminie wynikający z niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdy nieprzedłożony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany;

- za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, w terminie wynikający z niniejszej umowy, w wysokości 1000,00 zł za każdą nieprzedłożoną kopię umowy lub jej zmiany;

- za brak dokonania wymaganej przez Zamawiającego zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu należnej podwykonawcy zapłaty, we wskazanym przez Zamawiającego terminie, w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki, ponad wyznaczony przez Zamawiającego termin.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z winy Zamawiającego (nie dotyczy rozwiązania umowy na podstawie w art. 145 ust. 1 i art. 145a ustawy Prawo zamówień publicznych), Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto wskazanego w § 2 ust. 1.

§9

1.	Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia  brutto podanej w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, co stanowi kwotę : ……zł.  słownie …………………..

2.	Zwrot zabezpieczenia nastąpi zgodnie z art. 151 Prawa zamówień publicznych. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady wynosi 30% wartości zabezpieczenia.

3.	W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego  z umową wykonania robót oraz dostaw i do pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi i gwarancji za wykonane roboty i zrealizowane dostawy.

§10

- Wszelkie spory wynikające z niniejszej umowy rozstrzygane będą w drodze negocjacji.

- Jeżeli Strony nie osiągną kompromisu, wówczas sprawy sporne rozpoznawane będą przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§11

            - Wykonawca wykona przedmiot umowy osobiście / przy pomocy podwykonawców w następujących zakresach:

…………………………………………………………………………………………………….

            - Umowa z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą powinna spełniać co najmniej niżej wskazane wymagania:

- termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury VAT lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy - dostawy, usługi lub roboty budowlanej;

- przedmiotem umowy o podwykonawstwo może być wyłącznie wykonanie, odpowiednio: robót budowlanych, dostaw lub usług, które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą;

- wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo musi zostać określone na co najmniej takim poziomie jakości, jaki wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą i powinno odpowiadać stosownym dla tego wykonania wymaganiom określonym szczegółowo w dokumentacji technicznej, SIWZ, powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz dodatkowo odpowiadać standardom zadeklarowanym w ofercie Wykonawcy;

- okres odpowiedzialności podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy za wady przedmiotu umowy o podwykonawstwo, nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności za wady przedmiotu umowy Wykonawcy wobec Zamawiającego;

- termin wykonania robót budowlanych na podstawie umowy o podwykonawstwo nie może być późniejszy niż termin wykonania tych robót budowlanych wynikający z umowy zawartej między Zamawiającym, a Wykonawcą;

- zapewniać, na każdorazowe wezwanie Zamawiającego,  udział podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w odbiorze robót budowlanych lub / i dostaw wykonywanych na podstawie umowy o podwykonawstwo, przeprowadzanym przez Zamawiającego;

- podwykonawca lub dalszy podwykonawca będą zobowiązani do przedstawiania Zamawiającemu, na jego żądanie i w zakreślonym przez niego terminie, dokumentów, oświadczeń i wyjaśnień dotyczących realizacji umowy o podwykonawstwo.

- umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień:

  - uzależniających uzyskanie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zapłaty za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zapłaty przez Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez Wykonawcę wynagrodzenia podwykonawcom,

  - uzależniających zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcę podwykonawcy od zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiającego.

            - Zawarcie umowy o podwykonawstwo może nastąpić wyłącznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiającego, a przystąpienie do jej realizacji przez podwykonawcę może nastąpić wyłącznie po akceptacji umowy o podwykonawstwo przez Zamawiającego.

            - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działanie podwykonawców lub dalszych podwykonawców dotyczące przedmiotu umowy.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed jej zawarciem, projektu tej umowy, a także projektu jej zmiany wraz z zestawieniem zakresu i ilości robót i ich wyceną, oraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót, które mają być realizowane na podstawie umowy o podwykonawstwo lub ze wskazaniem tej części dokumentacji, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

            - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmian nie zgłosi na piśmie zastrzeżeń, uważa się, że zaakceptował projekt umowy lub wprowadzenie zmian do projektu umowy.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedłoży Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także jej zmianę w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

            - Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu do tej umowy i do jej zmian, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy i wprowadzenie zmian.

            - Zamawiający zgłosi pisemne zastrzeżenie do projektu umowy na podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub zgłosi pisemny sprzeciw do tej umowy w przypadku gdy projekt umowy lub umowa nie spełnia wymagań określonych w SIWZ, jak i w treści niniejszej Umowy.

            - Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo lub kopię zmiany tej umowy, o wartości większej niż 0,5% wartości niniejszej Umowy lub 50.000,00 zł, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. Jeżeli umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni, Zamawiający wezwie Wykonawcę do zmiany umowy w tym zakresie, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

            - Do zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami ust. 2-10 stosuje się odpowiednio.

            - Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy bądź powierzenie przez Wykonawcę realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, nie stanowi zmiany niniejszej Umowy, ale wymagana jest zgoda Zamawiającego na zmianę podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy oraz na powierzenie realizacji części przedmiotu umowy podwykonawcy, wyrażona poprzez akceptację umowy o podwykonawstwo.

            - Przed przystąpieniem do wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest podać, o ile są już znane, nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego o wszelkich zmianach powyższych danych w trakcie realizacji Umowy, a także przekazać informacje na temat nowych podwykonawców, jeśli w późniejszym okresie będzie zamierzał powierzyć im realizację Przedmiotu Umowy.

            - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, w wyniku którego zawarta została Umowa. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy wykona bez udziału Podwykonawców.

§ 12

- Zamawiający może odstąpić od umowy w przypadkach przewidzianych przez ustawę Prawo zamówień publicznych, Kodeks cywilny oraz w okolicznościach, o których mowa w niniejszej umowie.

- Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia uzyskania przez niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Wykonawca:

- z przyczyn zawinionych nie wykonuje umowy lub wykonuje ją nienależycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjęcia wykonywania lub należytego wykonywania umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie zastosuje się do wezwania Zamawiającego;

- bez uzasadnionej przyczyny przerwał wykonywanie robót na okres dłuższy niż 7 dni roboczych i pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiającego nie podjął ich w okresie 3 dni roboczych od dnia doręczenia Wykonawcy dodatkowego wezwania;

- z przyczyn zawinionych nie przystąpił do odbioru terenu budowy, nie rozpoczął robót albo pozostaje w zwłoce z realizacją robót tak dalece, że wątpliwe jest dochowanie terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy;

- podzleca całość robót lub dokonuje cesji umowy lub jej części bez zgody Zamawiającego;

- nie przedłuża ważności wygasającego wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- w razie konieczności:

- 2-krotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego lub

- konieczności dokonania bezpośrednich płatności na sumę większą niż 5% wartości umowy,

- podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- Wykonawca udziela gwarancji jakości w zakresie określonym w umowie na część zobowiązania wykonaną przed odstąpieniem od umowy.

- Odstąpienie od umowy następuje za pośrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma złożonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem, z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu przez Wykonawcę.

§13

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Wykonawca ma obowiązek:

- natychmiast wstrzymać wykonywanie robót, poza mającymi na celu ochronę życia i własności oraz zabezpieczyć przerwane roboty i teren budowy w zakresie obustronnie uzgodnionym, a także opuścić go najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- przekazać znajdujące się w jego posiadaniu dokumenty, w tym należące do Zamawiającego, urządzenia, materiały i inne prace, za które Wykonawca otrzymał płatność oraz inną, sporządzoną przez niego lub na jego rzecz, dokumentację, najpóźniej w terminie wskazanym przez Zamawiającego.

- W terminie 5 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających oraz sporządzenia obmiaru wykonanych robót. W przypadku niezgłoszenia w tym terminie gotowości do odbioru, Zamawiający ma prawo przeprowadzić odbiór jednostronny oraz samodzielnie sporządzić obmiar wykonanych robót.

- Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie do 5 dni od dnia zawiadomienia o odstąpieniu od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, usunie z terenu budowy urządzenia i sprzęt przez niego dostarczone lub wniesione materiały i urządzenia, niestanowiące własności Zamawiającego lub ustali zasady przekazania tego majątku Zamawiającemu.

- Wraz z zawiadomieniem, o którym mowa w ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu i Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub Zamawiającego, Zamawiający zobowiązany jest w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2, do dokonania odbioru robót przerwanych i zabezpieczających oraz przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie zorganizować usunięcie sprzętu i robót tymczasowych na swój koszt i ryzyko. W przypadku niewypełnienia przez Wykonawcę powyższego obowiązku, Zamawiający uprawniony jest do usunięcia sprzętu i robót tymczasowych na koszt i ryzyko Wykonawcy.

- Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.

- W terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy zostanie sporządzony szczegółowy protokół odbioru robót przerwanych i robót zabezpieczających według stanu na dzień odstąpienia oraz obmiar wykonanych robót, które będą stanowić podstawę do ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy oraz wystawienia przez Wykonawcę faktury.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za przedmiot umowy wykonany do dnia odstąpienia, pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze.

- Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy.

§14

- Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem przesłanek przewidzianych w art. 144 Pzp oraz następujących przypadków:

1)	zmiany terminu realizacji zamówienia:

- poprzez jego przedłużenie ze względu na przyczyny leżące po stronie Zamawiającego dotyczące np. braku przygotowania/przekazania miejsca realizacji;

- poprzez jego przedłużenie ze względu na obiektywne przyczyny niezawinione przez Strony w tym również spowodowane przez tzw. „siłę wyższą” np. pożar, zalanie itp.;

We wskazanych powyżej przypadkach Strony obowiązane są do pisemnego poinformowania się o zaistniałych okolicznościach wraz z ich szczegółowym opisaniem. W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę.

- poprawy jakości lub innych parametrów charakterystycznych dla danego elementu przedmiotu zamówienia lub zmiany technologii na równoważną lub lepszą, podniesienia wydajności urządzeń oraz bezpieczeństwa, w sytuacji wycofania z rynku przez producenta lub zakończenia produkcji zaoferowanego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia bądź jego elementów oraz gdy zmiana jest korzystna dla Zamawiającego. W takim przypadku, Wykonawca obowiązany jest poinformować Zamawiającego (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie stosowne oświadczenie producenta.

W przypadku ustalenia, iż zaistniały przesłanki umożliwiające dokonanie tej zmiany, Zamawiający wyrazi pisemną zgodę;

3) zaistnienia zmian powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na realizację Umowy. W takim przypadku Strony winny się powiadomić (w terminie obowiązywania Umowy) o zaistniałej sytuacji wraz ze szczegółowym opisaniem zaistniałej zmiany i wynikających stąd konsekwencji, przedstawiając jednocześnie propozycję zmiany.

W zależności od tego, czy zmiana wpływa na zapisy Umowy czy też wyłącznie na kwestie nie uregulowane w niej pisemnie, Zamawiający przygotuje odpowiednio Aneks do Umowy lub wyrazi pisemną zgodę na zmianę.

- Wszystkie zmiany dotyczące ustaleń zawartych w niniejszej umowie wymagają każdorazowo formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności,

- Zamawiający dopuszcza możliwość odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych w terminie 30 dni kalendarzowych od powzięcia wiadomości o okolicznościach powodujących, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu. W przypadku odstąpienia od umowy w trybie art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz inne przepisy prawa, mające związek z przedmiotem umowy.

- Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

WYKONAWCA	ZAMAWIAJĄCY

Załączniki:

- SIWZ.

- Oferta Wykonawcy.